# Tu Coach — Ampliación de Empleo Público
Alicante y Castellón

Documento técnico de consolidación para iniciar implementación

Estado consolidado: 18 de septiembre de 2026. Investigación terminada; no se han aplicado cambios de implementación durante esta fase.

# 1. Objetivo y alcance

Ampliar el módulo Empleo de Tu Coach, actualmente operativo para Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y entidades locales de la provincia de Valencia, para cubrir también Alicante y Castellón. El alcance se mantiene restringido a oportunidades de perfil administrativo; no se pretende importar todo el empleo público.

El seguimiento debe informar únicamente de novedades relevantes para el candidato: apertura o cambio de plazo, listas provisionales/finales de admitidos o excluidos, fecha o lugar de examen, resultados, modificaciones relevantes de bases, variaciones de plazas, suspensión/cancelación/reanudación, tribunal cuando sea materialmente relevante y finalización/nombramiento cuando resulte útil.

# 2. Estado real verificado

## 2.1 Repositorios y servicio

Aplicación principal: repositorio GitHub Fragarre/OpoCoach-Web; directorio local C:\Users\fraga\OneDrive\Desktop\NetExamenes\NetReto-Web.

Motor especializado de Empleo: Fragarre/NetReto-Web-Empleo; directorio local C:\Users\fraga\OneDrive\Desktop\NetExamenes\NetReto-Web-Empleo.

OpoCoach-Web integra NetReto-Web-Empleo como submódulo en backend/employment_service.

Render ejecuta un único cron netreto-empleo-periodic con: python scripts/run_periodic_http.py --aplicar --dias 7.

El último estado revisado del cron era correcto tras la reparación de la fuente estatal.

## 2.2 Supabase de producción

Proyecto real auditado en SOLO LECTURA: netreto-empleo (PostgreSQL 17.6).

23 organismos.

6 fuentes.

199 procesos.

259 publicaciones.

255 cambios.

10 suscripciones.

173 procesos pertenecen a organismos de Valencia; 26 a Generalitat/sin provincia.

Procesos de Alicante: 0.

Procesos de Castellón: 0.

No se detectaron identificadores_estables duplicados ni organismos duplicados por nombre normalizado.

BOP Castellón existe como fuente (id 8), pero actualmente tiene 0 publicaciones y 0 procesos.

BOP Alicante y los organismos/fuentes históricos de Alicante definidos en seed_initial.sql no están presentes actualmente en la BD real.

Consecuencia: no existe una migración histórica de Alicante/Castellón que reconciliar antes de ampliar. La base productiva ofrece un punto de partida limpio. La BD real y el código real deben considerarse fuente de verdad; seed_initial.sql es únicamente referencia histórica.

# 3. Arquitectura actual reutilizable

El esquema actual es suficiente. No se justifica crear tablas por provincia ni otra base de datos. Las entidades organismos, procesos, publicaciones, cambios, suscripciones y notificaciones ya permiten representar las tres provincias.

organismos ya dispone de provincia y municipio.

procesos tiene identificador_estable UNIQUE y referencia al organismo y fuente principal.

publicaciones conserva evidencias oficiales por fuente.

cambios puede actuar como capa de evento normalizado/significativo.

suscripciones y seguimiento no dependen de la provincia.

La página de detalle de un proceso es esencialmente genérica y reutilizable.

# 4. Fuentes por provincia

## 4.1 Valencia — patrón productivo de referencia

BOP Valencia Diputación.

BOP Valencia municipios.

BOE local.

GVA/DOGV.

bop_valencia_municipios.py es actualmente el patrón más maduro: clasificación administrativa común, distinción entre convocatoria/seguimiento/ruido, solape temporal, idempotencia, SOLO_REVISION y vinculación conservadora de publicaciones a procesos.

## 4.2 Alicante

Diputación de Alicante / agregador provincial y RSS: fuente preferente para descubrimiento.

BOP Alicante: fuente oficial central para bases y seguimiento.

BOE y GVA/DOGV: fuentes transversales de confirmación y detección.

Sedes municipales: sólo fallback para procesos conocidos cuando una novedad relevante no aparece en fuentes centrales.

Ya existe código antiguo para Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Alicante. Es aprovechable de forma selectiva, pero no debe activarse sin adaptación: usa IDs fijos, no está integrado en el cron actual y su modelo de cambios es menos conservador que el desarrollado posteriormente para Valencia.

## 4.3 Castellón

BOP Castellón: fuente central; dispone de categoría temática de personal/oposiciones/oferta pública.

Diputación de Castellón: fichas de procesos con historial estructurado.

BOE y GVA/DOGV: fuentes transversales.

Sedes municipales: fallback excepcional, no estrategia general.

# 5. Principios de implementación

Mantener UN SOLO CRON por coste y simplicidad operativa.

Cada fuente debe ejecutarse de forma aislada: un fallo de Alicante no debe impedir Valencia, Castellón, BOE o GVA.

Distinguir OK, ERROR, DEGRADADA y SIN_NOVEDADES. Cero resultados no debe confundirse con un scraper roto.

Conservar ventana de solape e idempotencia.

Toda nueva fuente debe disponer de modo SOLO_REVISION/diagnóstico antes de aplicar.

No recorrer sistemáticamente las webs de todos los ayuntamientos.

Reutilizar el clasificador administrativo común; no crear clasificadores provinciales separados.

Normalizar después de extraer: cada web puede tener un conector propio, pero debe producir el mismo modelo interno.

# 6. Identidad, vinculación y deduplicación

Debe mantenerse una distinción estricta entre identidad documental e identidad del proceso. Una convocatoria puede aparecer en BOP, BOE, DOGV/GVA y un agregador provincial sin que existan cuatro procesos.

Identidad de organismo: como mínimo tipo + provincia + municipio/nombre normalizado.

Identidad documental: referencia estable propia de cada fuente.

Vinculación: 0 candidatos inequívocos → proceso nuevo; 1 → vincular; más de 1 → REVISIÓN, nunca enlazar por heurística débil.

No fabricar una clave universal basada sólo en municipio + denominación + plazas + año.

No eliminar publicaciones de fuentes distintas aunque describan el mismo hecho: son evidencias oficiales independientes.

Deduplicar la novedad para el usuario en la capa evento/cambio, no destruyendo documentos.

# 7. BOE y GVA

## 7.1 BOE local

El extractor ya obtiene convocatorias de otras provincias, pero boe_local_import.py descarta expresamente todo lo que no sea Valencia y crea nuevos organismos con provincia fija Valencia. Además, la vinculación actual busca identificadores BOPMUN:%, por lo que debe generalizarse a procesos locales descubiertos por cualquier fuente provincial.

Función recomendada del BOE: confirmación de convocatoria y apertura de plazo; no fuente principal del seguimiento posterior.

## 7.2 GVA/DOGV

GVA dispone de información de entidades locales de las tres provincias y puede actuar como fuente transversal de detección/contraste. El conector productivo actual, sin embargo, está orientado a Generalitat y no debe reutilizarse sin separar claramente fuente informativa y organismo convocante.

GVA puede servir además como señal secundaria de salud: si una fuente provincial informa cero novedades pero GVA registra actividad local relevante, debe generarse una alerta diagnóstica, no una importación automática basada en una suposición.

# 8. Novedades y frontend

Actualmente la relevancia de novedades está parcialmente definida en backend y repetida en tres componentes frontend. Los criterios no son idénticos. La ampliación no debe multiplicar esa deuda técnica.

Centralizar en backend la semántica de evento/novedad significativa.

El frontend debería presentar eventos ya clasificados, no reinterpretar cada nueva fuente.

La página /empleo está hardcodeada a Generalitat, Diputación de Valencia y ayuntamientos de Valencia; debe generalizarse para las tres provincias.

La página de detalle y el motor de suscripciones/seguimiento son esencialmente reutilizables.

Evitar IDs fijos de organismos en frontend y conectores.

# 9. Cron objetivo

Estructura conceptual:
UN CRON
  ├─ Valencia: Diputación + BOP municipios
  ├─ Alicante: agregador/RSS + BOP
  ├─ Castellón: BOP + Diputación
  ├─ BOE local
  └─ GVA/DOGV
       ↓
  normalización → procesos → publicaciones → eventos relevantes → seguimiento

El orquestador debe capturar errores por fuente y continuar cuando sea seguro. El resultado del ciclo debe mostrar el estado individual de cada fuente.

# 10. Orden propuesto de implementación

Fase 0 — Salvaguardas. Confirmar ramas/commits actuales, estado de despliegues y BD. No cambiar funcionalidad todavía. Preparar pruebas de regresión de Valencia.

Fase 1 — Infraestructura común. Eliminar dependencias provinciales innecesarias: resolución de organismos/fuentes sin IDs fijos, identidad provincia+municipio, orquestador tolerante a fallos y diagnóstico por fuente.

Fase 2 — Generalizar BOE local. Aceptar Valencia/Alicante/Castellón y generalizar la vinculación a procesos locales sin depender de BOPMUN:% ni provincia fija.

Fase 3 — Alicante. Adaptar/reutilizar el código existente de Diputación/RSS y desarrollar/integrar BOP Alicante con el patrón conservador de Valencia. Ejecutar primero SOLO_REVISION.

Fase 4 — Castellón. Implementar BOP Castellón y, si aporta valor adicional, seguimiento de fichas de Diputación. Primero SOLO_REVISION.

Fase 5 — GVA local. Añadir GVA como fuente transversal de detección/contraste para entidades locales sin confundirla con el organismo convocante.

Fase 6 — Eventos relevantes. Centralizar la clasificación de novedades y deduplicar avisos entre fuentes manteniendo todas las publicaciones oficiales.

Fase 7 — Frontend. Generalizar catálogo y agrupación por provincia; mantener detalle y seguimiento con el contrato API existente siempre que sea posible.

Fase 8 — Integración cron. Incorporar las nuevas fuentes al único cron, medir duración/memoria, comprobar aislamiento de fallos y ventana de solape.

Fase 9 — Validación. Pruebas de idempotencia, duplicados, matching ambiguo, regresión Valencia, seguimiento de usuario, errores parciales y comparación cruzada con fuentes oficiales.

Fase 10 — Producción. Despliegue gradual, primera ejecución controlada, auditoría de resultados y vigilancia de salud por fuente.

# 11. Criterios de aceptación

Valencia sigue funcionando sin regresiones.

Alicante y Castellón muestran únicamente oportunidades administrativas incluidas por las reglas comunes.

Una misma convocatoria detectada por varias fuentes produce un solo proceso.

Las publicaciones oficiales de fuentes distintas se conservan.

Una misma novedad relevante no genera avisos duplicados al usuario.

Un fallo de una fuente no aborta las demás.

Repetir el cron sobre la misma ventana no duplica procesos, publicaciones ni eventos.

Los casos ambiguos quedan en revisión y no se enlazan automáticamente.

El frontend muestra las tres provincias sin depender de IDs históricos.

Las fuentes pueden diagnosticarse individualmente y distinguir ausencia real de novedades de fallo de extracción.

# 12. Restricciones para el nuevo chat de implementación

El nuevo chat debe partir de este documento y verificar de nuevo el estado real antes de escribir. No debe reconstruir el proyecto desde cero ni reinterpretar investigaciones ya cerradas.

Trabajar sobre los repositorios reales Fragarre/OpoCoach-Web y Fragarre/NetReto-Web-Empleo.

Comprobar GitHub/Render/Supabase antes de cada cambio que dependa de su estado.

Cambios pequeños, revisables y verificables por fase.

No tocar la BD productiva sin una necesidad explícita, plan previo y autorización.

Priorizar SOLO_REVISION y pruebas antes de persistir nuevas provincias.

Mantener idempotencia y compatibilidad con Valencia como requisitos no negociables.

No desplegar cambios de varias fases de una sola vez.

# 13. Texto recomendado para iniciar el nuevo chat

CONTINUACIÓN TU COACH — AMPLIACIÓN DE EMPLEO A ALICANTE Y CASTELLÓN

Vamos a implementar la ampliación del módulo Empleo de Tu Coach a Alicante y Castellón. Toma como contrato técnico el documento adjunto «Tu Coach — Ampliación de Empleo Público: Alicante y Castellón». No reconstruyas la investigación desde cero y no des por válido ningún estado operativo que pueda haber cambiado.

Antes de modificar nada, verifica el estado REAL de los repositorios Fragarre/OpoCoach-Web y Fragarre/NetReto-Web-Empleo y, cuando corresponda, Render y Supabase netreto-empleo.

Reglas: trabajar por fases; preservar Valencia; mantener idempotencia; usar SOLO_REVISION antes de persistir nuevas fuentes; no enlazar casos ambiguos; un fallo de una fuente no debe bloquear las demás; no modificar la BD productiva ni desplegar cambios mayores sin indicarlo previamente.

Empieza por la Fase 0 y Fase 1 del documento. Primero inspecciona y presenta el cambio mínimo concreto que propones; después continúa con la implementación de forma controlada.

# 14. Nota de evidencia

Este documento consolida la investigación realizada sobre código real de GitHub, configuración de Render, consultas SOLO LECTURA a Supabase de producción y comprobaciones de fuentes oficiales. Las cifras de BD son una fotografía del 18/09/2026 y deben volver a verificarse si la implementación comienza en otro momento.